Mise en service du catalogue

Note de projet

Outil : Catalogue de ressources innovation & entrepreneuriat

Porteur : Pôle universitaire d’innovation (PUI) — Université Paris-Saclay

Date : 8 octobre 2026

Statut : cadrage pour une mise en service

1. Objet

Passer du prototype local (ouvert avec ouvrir.py sur un ordinateur) à un service consultable par les équipes PUI, avec un responsable, un rythme de mise à jour, et un cadrage (données, hébergement, lecture seule).

Ce n’est pas le lancement d’un SI. C’est la mise en service d’un site statique alimenté par un fichier d’inventaire.

2. Ce qui est déjà là

Un site HTML / CSS / JavaScript, sans base de données.

Un inventaire data/catalog.json (~318 fiches, 10 types).

Une source métier historique : fichier Excel.

Navigation par besoin (se former, concevoir, s’appuyer), recherche, fiches, orientation par mail.

Identité Paris-Saclay / Oser pour innover.

Le code du site est simple. La mise en service dépend surtout de où on l’héberge, qui met à jour les fiches, et ce qu’on a le droit de publier (contacts, mails).

3. Périmètre de la mise en service

Inclus

Publication du catalogue en consultation.

Désignation d’un référent contenu et d’un geste de publication.

Décision sur le fichier maître (Excel, Grist, base SQL) — voir document 03.

Cible : une requête (idéalement SQL) qui produit catalog.json.

Version publique sans édition dans le navigateur.

Exclus à ce stade

Comptes utilisateurs, workflow de validation dans le site.

Application mobile native.

Synchronisation automatique temps réel (sauf si on la décide plus tard).

4. Étapes proposées

| Étape | Livrable | Qui |
| --- | --- | --- |
| 1. Décider le niveau | Démo interne ou service publié | PUI + éventuellement DSI |
| 2. Cadrer les données | Contacts affichables ou non (RGPD) | PUI + DPD / DSI |
| 3. Choisir le fichier maître | Excel, Grist, ou tables SQL | PUI + accompagnement technique |
| 4. Héberger | URL HTTPS, idéalement Université | DSI ou Pages (transitoire) |
| 5. Désactiver l’édition publique | Site en lecture seule | Ajustement du site |
| 6. Publier une première version | JSON produit par requête + fichiers du site | Personne maîtrisant le code assisté par IA |
| 7. Rythme | Ex. mise à jour mensuelle | Référent contenu |

5. Critères de « site en service »

Une URL stable, ouvrable sans Python ni fichier local.

Les visiteurs consultent ; ils ne « sauvent » pas le catalogue pour tout le monde.

On sait qui corrige une fiche et comment elle arrive en ligne.

Un contact PUI est affiché (formation.innovation@universite-paris-saclay.fr).

6. Documents associés

02_Besoins_mise_en_production.md

03_Fonctionnement_et_evolutions.md

04_Maintenance_et_competences.md