Besoins pour une mise en production

Catalogue de ressources innovation & entrepreneuriat

Date : 8 octobre 2026

Ce document liste ce qu’il faut avoir avant d’annoncer le catalogue comme un service, pas seulement une démo sur un Mac.

1. Technique (léger)

| Besoin | Pourquoi | Niveau |
| --- | --- | --- |
| Hébergement de fichiers statiques (HTTPS) | Servir HTML, CSS, JS, JSON, logos | Obligatoire |
| URL connue (idéalement Université) | Crédibilité, pérennité | Fortement recommandé |
| Version lecture seule | Les boutons Ajouter / Modifier / Supprimer ne mettent pas à jour le catalogue pour tous | Obligatoire en public |
| Ne plus s’appuyer sur localStorage en prod | Une vieille copie locale peut masquer le fichier officiel | Obligatoire en public |
| Sauvegarde du catalog.json (Git ou copie datée) | Pouvoir revenir en arrière | Obligatoire |
| Chaîne tables → requête → JSON | Ne plus fabriquer le JSON à la main | Fortement recommandé |

Le site public reste un site statique (pas de comptes, pas d’appli mobile). La base SQL, si on l’adopte, sert à générer le JSON, pas à être interrogée par chaque visiteur.

2. Données et droit

| Besoin | Pourquoi | Niveau |
| --- | --- | --- |
| Avis RGPD / DPD | Noms et mails dans les fiches = données personnelles une fois le JSON en ligne | Bloquant si publication large |
| Règle d’affichage | Quels champs restent publics (lien, titre) vs internes (mail) | Fortement recommandé |
| Qualité minimale | Liens cliquables, établissements homogènes, contacts à jour | Recommandé avant com’ large |
| Fichier maître identifié | Une seule source de vérité (plus d’Excel + JSON + mémoire navigateur) | Obligatoire |

3. Organisation

| Besoin | Pourquoi |
| --- | --- |
| Référent contenu PUI | Qui décide qu’une fiche entre ou sort |
| Geste de publication | Qui lance la requête / l’export et dépose catalog.json |
| Rythme | Mensuel suffit souvent ; plus fréquent si le fichier maître est partagé (Grist) |
| Distinction de périmètre | Ce n’est pas un annuaire de laboratoires |

4. Institutionnel

Charte graphique et logos (déjà en place).

Mentions légales / contact (le mail existe ; une page courte peut être demandée par l’Université).

Accessibilité (RGAA) si le service est officiel : le site est simple, pas encore audité.

5. Dimensionnement

Pas un SI à équipe dédiée, ni une refonte WordPress / CRM.

Les contributeurs métier n’ont pas à coder : ils saisissent dans le maître (Grist, tableur, ou interface SQL).

La chaîne technique (requête JSON, lecture seule, mise en ligne) est portée par une personne à l’aise avec les outils de code assisté par IA, éventuellement un codeur.

On a besoin d’une décision (interne vs public), d’un hébergement, d’un maître de données, d’une requête de publication, et d’un responsable contenu.

6. Points durs (rappel)

Mails et noms dans un fichier public.

Illusion d’édition si on laisse les boutons actuels.

Hébergement Université vs GitHub perso.

Qui maintient dans six mois.

Détail du fonctionnement actuel et des évolutions (Excel → serveur / Grist) : document 03.